Сопроводительная документация по задаче:

09. Автоматизированный алгоритм обезличивания данных.

Разрабатываемое решение — Автоматизированный алгоритм обезличивания данных.

Целевой аудиторией решения будут сотрудники органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных учреждений.

Конечным пользователем обезличенных документов станут компании-разработчики решений в сфере искусственного интеллекта, участники эксперимента. Также сервисом смогут пользоваться сотрудники,которым в рамках исполнения служебных обязанностей необходимо передать документы,содержащие персональные данные сторонним организациям.

Так как задача реализации решения является сложной задачей, то в срок до 23.10.2021 г. (1 этап конкурса)   были выявлены следующие этапы реализации решения:

- Анализ требований к разработке решения согласно требований конкурса.

- Выбор методов и средств разработки решения.

- Анализ существующих решений в этой области.

- Проработка способов распознавания и обезличивания ПДн в документах.

- Разработка теоретической модели прототипа автоматизированного алгоритма обезличивания данных.

- Проработка тестового варианта обезличивания документов на примере ФИО.

- Проработка тестового варианта интерфейса веб-сервиса по обезличиванию документов.

- Разработка тестовой физической реализации модели прототипа автоматизированного алгоритма обезличивания данных в виде приложения на языке программирования Python.

- Разработка тестовой физической реализации веб-сервиса по обезличиванию документов.

- Размещение тестовой версии приложения и его веб-интерфейса на хостинг с получением статического адреса.

- Проверка качества работы реализованных в п. 7,8,9 тестовой версии приложения и его веб-интерфейса, включая возможность загрузки не обезличенных JPG/PDF-файлов и корректность скачивания их обезличенной версии.

- Размещение исходного кода тестовой версии приложения на GitHub.

- Разработка предварительной версии сопроводительной документации к решению.

Поскольку по состоянию на 24.10.2021 г. весь перечень работ, заявленный для 1 этапа конкурса, выполнен, то в данный момент команда сосредоточена на выполнении нижеизложенных работ с целью соблюдения сроков разработки решения.

- Поскольку текущая версия веб-сервиса находится в стадии предварительного тестирования, то в дальнейшем планируется проведение следующего вида работ:

- Провести анализ эффективности распознавания ПДн алгоритмом и провести корректировку с целью снизить число его ложных срабатываний. Критерий эффективности — число успешных распознаваний приблизить к 95% случаев. По этой причине параллельно с выполнением указанной задачи планируется проведения работ по использвании библиотеки Deeppavlov с обученной моделью NER_RUS_BERT  на поиск ПДн в неструктурированном тексте.

- Добавить распознавание других ПДн (таких как дата рождения, паспортные данные, телефон и почта) в соответствии  с  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных»  №152-ФЗ.

- Реализовать замену обезличивания данных тестовым способом на обезличивание данных  согласно требований Приказа Роскомнадзора от 05.09.2013 N 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных».

- Разработать прототип, сверстать и внедрить веб-форму сервиса для комфортного взаимодействия его целевой аудитории вместо тестовой формы, расположенной сейчас по веб-адресу: http://193.32.219.30:5000/upload.

- Провести анализ эффективности алгоритма на предмет его оптимизации с целью снижения времени на обработку файлов.

- В соотвествии с изменениями доработать сопроводительную документацию к решению.

Гипотеза:

Проанализировав визуально базовый объем документов к данной задаче и имея экпертный опыт работы(создание, исполнение документов) с электронным документооборотом в государственной организации пришли к выводу: что документы в основном состоят из таблиц и текста, печатей, оттисков и др артефактов документооборота в организации. Текс размещен в таблицах, в шапке документа, в теле и в подвале документа, а также в таблицах без напечатанных границ.

При анализе поставленной проблемы деперсонификации управленческих, распорядительных и др. документов, решение задачи видится нам в решении двух подзадач:

1. Распознавание текста документа.

2. Лингвистический анализ получено текста с определением персональных данных.

- Использовав анализ, пришли к возможности решения данных двух подзадач имеющимися средствами.

- Распознавание текста возможно при использовании библиотеки с открытым исходным кодом Tesseract, EasyOCR (https://github.com/jaidedai/easyocr), сервис визуального распознавания Yandex.Cloud, ABBYY Cloud OCR SDK(публичный API распознавания в облаке Windows Azure).

- Лингвистический анализ полученного текста можно проводить с помощью DaData, Pullenti, Abbyy Infoextractor, Dictum, Eureka, Promt, RCO, AOT, Ahunter, и открытыми решениями Natasha (https://github.com/natasha/natasha) и DeepPavlov (https://github.com/deepmipt/DeepPavlov).

- В данной работе используется Tesseract (запасной вариант EasyOCR) как слой распознавания, в лингвистическом анализе используется библиотеки Natasha, DeepPavlov (нейроная модель NER_RUS, NER_RUS_BIRT) и синтез их совместной попарной реализации с оценкой результатов деперсонификации.

Алгоритм работы:

- Пользователь заходит на ресурс обезличивания по веб-адресу: http://193.32.219.30:5000/upload и попадает в интерфейс сервиса по обезличиванию. Скриншот интерфейса пользователя изображен на скриншоте.

- Далее пользователь нажав на кнопку «Выбрать файл» указывает путь к файлу, который нужно обезличить.

- После выбора файла пользователю необходимо нажать кнопку «Upload» и произойдет выгрузка указанного пользователем файла на сервер распознавания и обезличивания. Поддерживаются файлы PDF/JPG/JPEG.

- После этого посредством функции Convert_PDF происходит конвертация PDF в массив файлов JPG. В своей работе модуль использует библиотеки fitz, PyMuPDF, а также их зависимости. Указанные библиотеки используют открытые лицензии. Если загружаемый на ресурс файл является JPG документом, то данный шаг пропускается.

- После конвертации происходит передача одного изображения на  распознавание текста из него. В своей работе модуль использует библиотеку Tesseract. Библиотека используют открытые лицензии.

- Результат распознавания передается на вход библиотеки Natasha (реализация на тестовом сервере) или DeepPavlov (при наличии на сервере GPU). Указанные библиотеки используют открытые лицензии.

- Далее затираем ФИО по известным координатам блоков. И, используя библиотеку Pillow мы затираем зеленым цветом ФИО. Закрашивание реализовано в тестовом режиме. Указанные библиотеки используют открытые лицензии. Выход модуля — изображение с обезличенными данными.

- Если загруженный пользователем файл на ресурс являлся PDF-документом, то происходит сборка полученных в п.7 изображений в результирующий PDF-файл. Если пользователь загружал для обезличивания изображение(jpg/jpeg), то данный шаг пропускается.

- Результат обезличивания отображается пользователю на ресурсе. Также пользователю доступна ссылка для скачивания  обезличенного файла.

Как видно из описанного выше алгоритма, его работа строится на использовании методов:

- Распознавания текста Tesseract OCR

- DeepPavlov.

В качестве примера работы был выбран документ из 65 страниц. Его время обезличивания с момента загрузки до получения ссылки для скачивания составило 14 минут. Указанный файл был предоставлен рамках выполнения задания.

Параметры тестового стенда:

- Ресурсы: Yandex.Cloud(Compute Cloud)

Платформа: Intel Ice Lake

Гарантированная доля vCPU 100%

vCPU: 6

RAM: 18 ГБ

Объём дискового пространства: 20 ГБ

Прерываемая: да

GPU: нет

Работа алгоритма была проверена на всем наборе предоставленных в рамках конкурса документов. Набор содержал более 1300 открытых служебных документов.

Изменения:

В сервисе по адресу (http://193.32.219.30:5000/upload) реализация распознования именованных сущностей переведена из библиотеки Natasha (https://github.com/natasha/natasha) на библиотеку DeepPavlov  (https:// github.com/ deepmipt /DeepPavlov) с моделью ввиду лучшего анализа моделью BERT, конвертация pdf в изображение переведена на бибдиотеку pdf2image, ввиду лучшего качества рендера страниц, что в совокупности привело к СУЩЕСТВЕННОМУ улучшению качества работы сервиса.

Рарабатывается анализ адресов на основе библиотеки Natasha (https://github.com/natasha/natasha) и паспортов  на основе библиотеки Yarl

Рефакторинг кода проекта.

Качество было на 24.10.2021

Качество стало